| BỘ CÔNG AN CỤC QUẢN LÝ XD VÀ DT DỰ THẢO Số: /TTr-P5 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 07/2024/TT-BCA ngày 20/02/2024 của Bộ Công an quy định phân cấp, ủy quyền, thẩm quyền, trình tự thực hiện một số nội dung về dự án đầu tư xây dựng công trình an ninh

Kính gửi:  Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Triển khai Chương trình số 01/CTr-BCA ngày 06/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về việc giao Cục Quản lý xây dựng và ddoanh trại nghiên cứu tham mưu thay thế Thông tư số 07/2024/TT-BCA ngày 20/02/2026 của Bộ Công an quy định phân cấp, ủy quyền, thẩm quyền, trình tự thực hiện một số nội dung về dự án đầu tư xây dựng công trình an ninh (sau đây gọi là Thông tư số 07). Kính báo cáo đồng chí Bộ trưởng nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 07

1. Cơ sở pháp lý

Ngày 20/02/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 07, nội dung Thông tư căn cứ quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 và Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và các Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hướng dẫn các nghị định này).

Đến thời điểm hiện tại Quốc hội đã ban hành các Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26 tháng 11 năm 2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2025/QH15 và Luật số 144/2025/QH15 và Chính phủ cũng đang xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn các Luật trên. Cùng với đó là các quy định hướng dẫn của Nhà nước và Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh tăng cường phân cấp, phân quyền, rút gắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong Bộ Công an… do đó, cần thiết sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư số 07 để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cơ sở thực tiễn và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 07

2.1. Kết quả đạt được

- Qua quá trình thực hiện, Thông tư số 07 đã góp phần không nhỏ vào việc cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Công an đơn vị, địa phương được phân cấp, ủy quyền tổ chức triển khai một số nội dung công tác trong việc thực hiện đầu tư xây dựng qua đó đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ thực hiện nên công tác đầu tư xây dựng trong CAND đã có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất đã được đầu tư đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư giảm so với giai đoạn trước khi ban hành Thông tư và góp phần đảm bảo công tác giải ngân theo kế hoạch cấp vốn của Bộ.

- Công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác phân cấp, ủy quyền thông qua chương trình kế hoạch kiểm tra, công tác quyết toán, công tác kiểm toán đã nhận thấy sự tiến bộ rõ về hồ sơ pháp lý, chất lượng công trình, quản lý chi phí của các dự án đầu tư do Công an các đơn vị thực hiện sau khi Thông tư số 07 ban hành. Thực tế trong quá trình quản lý, cũng như qua báo cáo của các đoàn thanh tra không có sai phạm lớn.

2.2. Một số khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được của Thông tư số 07, còn một số tồn tại dẫn đến quá trình thực hiện phát sinh các khó khăn, vướng mắc do Thông tư số 07 chưa bao phủ hết những quy định hiện hành, một số nội dung quy định dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện, cụ thể như:

- Tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 07, quy định đối với dự án đầu tư xây dựng công trình an ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng, trong quá trình tổ chức thẩm định, chủ đầu tư và cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm phối hợp gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này về Bộ Công an (qua Cục Quản lý xây dựng và doanh trại) để thống nhất nội dung về mục tiêu, quy mô đầu tư, thiết kế cơ sở, tiêu chuẩn, định mức và việc đáp ứng yêu cầu về công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân trước khi báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định phê duyệt dự án. Điều này dẫn đến một số khó khăn do một số dự án Chủ đầu tư không phải là Công an đơn vị, địa phương, một số dự án cấp xã quy mô nhỏ nhưng số lượng dự án nhiều nên việc quy định này ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án do tốn nhiều thời gian xin ý kiến.

- Về quy định phân cấp, uỷ quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế dự toán đối với các dự án do Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt được quy định tại Điều 15 Thông tư số 07, tuy đã đẩy nhanh tiến độ thi công dự án khi giao nhiều quyền điều chỉnh cho Chủ đầu tư tuy nhiên đối với một số dự án khi điều chỉnh thiết kế dự toán trong quá trình thi công nhưng Kế hoạch đấu thầu dự án không phân bổ chi phí dự phòng vào giá gói thầu nên trong trường hợp điều chỉnh thiết kế, giá hợp đồng khi vượt giá gói thầu lại phải báo cáo người quyết định đầu tư do đó chưa thể hiện được rõ sự phân cấp, uỷ quyền.

- Về áp dụng thiết kế mẫu trong quá trình triển khai, đặc biệt đối với các dự án đầu tư về các công trình giam giữ. Do một số vị trí khu đất đầu tư dự án không thể áp dụng được nguyên mẫu, một số thiết kế điển hình qua quá trình triển khai mới phát hiện bất cập và cần phải có điều chỉnh thay đổi mới thực hiện được, trong khi quy định lại không cho phép thay đổi.

- Về kiểm tra công tác nghiệm thu đối với Công an cấp xã gặp nhiều khó khắn do khối lượng dự án lớn thời gian thi công ngắn, trong khi quân số còn hạn chế dẫn đến một số dự án bị chậm thời gian trong công tác này.

Từ cơ sở pháp lý, thực tiễn nêu trên, việc lãnh đạo Bộ giao chủ trì xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 07 để cập nhật đầy đủ các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau thời điểm Thông tư số 07 có hiệu lực, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với những nội dung mà Thông tư số 07 còn chưa bao phủ hết trong quản lý đầu tư xây dựng cũng như tăng cường phân cấp, phân quyền, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đầu tư dự án công trình an ninh là rất cần thiết, đảm bảo đáp ứng tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Kế thừa, phát huy các quy định hợp lý của Thông tư số 07 đã chứng minh được hiệu lực, hiệu quả thực tế đã thực hiện trong công tác đầu tư xây dựng trong Công an nhân dân.

2. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho Công an các đơn vị, địa phương đối với một số nội dung trong đầu tư xây dựng công trình an ninh để tăng cường cải cách, giảm bớt thủ tục hành chính cho Công an các đơn vị, địa phương. Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đầu tư dự án công trình an ninh.

3. Sửa đổi những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn công tác và bổ sung, cập nhật đầy đủ các quy định của pháp luật ban hành sau thời điểm Thông tư số 07 có hiệu lực như Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26 tháng 11 năm 2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2025/QH15 và Luật số 144/2025/QH15 và các Nghị định của Chính phủ quy định một số nội dung về công tác đầu tư xây dựng, để đảm bảo việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình an ninh phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

4. Đảm bảo thực hiện đúng trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 111/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân, đã thực hiện các công việc sau:

1. Ban hành Quyết định số 1095/QĐ ngày 26/3/2025 về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư.

2. Có văn bản đề nghị Công an đơn vị địa phương tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 07, đồng thời kiến nghị, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với Thông tư số 07.

Trên cơ sở các nội dung kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07 của Công an các đơn vị, địa phương, đã nghiên cứu xây dựng dự thảo thông tư quy định về phân cấp, ủy quyền, thẩm quyền và trình tự thực hiện một số nội dung về đầu tư xây dựng công trình an ninh thay thế Thông tư số 07.

3. Gửi hồ sơ dự thảo Thông tư lấy ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương.

4. Trên cơ sở ý kiến tham gia của 107/127 đơn vị (trong đó 75 đơn vị thống nhất, 34 đơn vị có ý kiến đề nghị chỉnh lý và bổ sung thêm một số nội dung), trên cơ sở đó đã hoàn thiện dự thảo Thông tư. Tuy nhiên do thay đổi tổ chức bộ máy hành chính nên hàng loạt các Luật cần thay thế, sửa đổi trong đó có các luật ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung của dự thảo Thông tư thay thế như: Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công), lấy ý kiến thay thế Luật Xây dựng năm 2014 và dự kiến ban hành các Nghị định hướng dẫn kèm theo.

5. Sau khi nghiên cứu các: (1) Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26 tháng 11 năm 2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2025/QH15 và Luật số 144/2025/QH15 và (2) các dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng của Bộ Xây dựng. Đã hoàn thiện dự thảo Thông tư và có văn bản báo cáo và được lãnh đạo Bộ đồng ý cho phép lấy ý kiến Công an đơn vị, địa phương; phối hợp đăng tải dự thảo lên Công thông tin điện tử Bộ Công an.

6. Đã gửi hồ sơ dự thảo Thông tư lấy ý kiến tham gia của Công an đơn vị, địa phương.

7. Đề nghị đăng tải Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

8. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, đã nghiên cứu, phân tích và hoàn thiện dự thảo Thông tư kèm theo bảng tổng hợp giải trình kèm theo.

9. Xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an.

- Tiếp thu ý kiến của các đồng chí Thứ trưởng chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư đề nghị thẩm định, trình đồng chí Bộ trưởng ký ban hành.

IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 07 SAU KHI ĐƯỢC BỘ CÔNG AN BAN HÀNH

1. Dự báo về kết quả, hiệu quả của Thông tư

- Thông tư ban hành sẽ cơ bản giải quyết được những bất cập, chưa phù hợp trong thực tiễn áp dụng; cập nhật đầy đủ những quy định của pháp luật; tạo được hành lang pháp lý thuận lợi để Công an các đơn vị, địa phương và UBND các cấp trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình an ninh và khi áp dụng sẽ đủ cơ sở pháp lý để thực hiện; phân định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể tham gia trong công tác đầu tư xây dựng;

- Thể hiện tư duy cải cách hành chính mạnh mẽ trong Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương được phân cấp, ủy quyền sẽ được chủ động hơn trong công tác thực hiện các thủ tục đầu tư; công tác đào tạo, nâng cao trình độ quản lý dự án của các Chủ đầu tư sẽ được đẩy mạnh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ Bộ Công an giao với mức độ phân cấp, ủy quyền ngày càng tăng;

- Quy định rõ ràng về trình tự, thủ tục thực hiện quy hoạch chi tiết dự án an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước; thẩm quyền, trình tự thẩm định dự án đầu tư xây dựng, điều chỉnh dự án; thẩm quyền, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh thiết kế xây dựng; Chủ đầu tư được chủ động điều chỉnh thiết kế theo thẩm quyền sẽ thuận lợi trong công tác tổ chức thi công, đảm bảo linh hoạt, kịp thời, tránh các thủ tục hành chính làm mất nhiều thời gian, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công. Trình tự, thủ tục thẩm định các thủ tục đầu tư; công tác khởi công, thi công, quản lý, kiểm tra công tác nghiệm thu, sẽ được cụ thể, minh bạch, rõ ràng; rút ngắn thời gian thực hiện góp phần vào nhiệm vụ chung xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

2. Dự báo một số khó khăn trong giai đoạn đầu áp dụng thông tư và phương án, giải pháp thực hiện

- Với thực trạng cán bộ làm công tác quản lý xây dựng trong Công an nhân dân hiện nay (theo kết quả khảo sát, đánh giá năng lực năm 2024-đến nay về cơ bản không có thay đổi lớn) Công an tỉnh, thành phố, các đơn vị có năng lực chuyên môn không đồng đều, các đơn vị khối cơ quan Bộ Công an đa phần là thiếu về số lượng cũng như chưa đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, kinh nghiệm; khối Công an tỉnh, thành phố cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu phân cấp, ủy quyền nhưng lãnh đạo các đơn vị làm công tác xây dựng phần lớn là kiêm nhiệm.

- Về áp dụng tiêu chuẩn, định mức, công năng các hạng mục công trình: Nhiều công trình khi Công an các đơn vị địa phương phê duyệt dự án sẽ dẫn tới diện tích một số phòng làm việc không phù hợp, vượt tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần Công an nhân dân.

- Để đảm bảo cho Công an đơn vị, địa phương thực hiện tốt quy định của Thông tư mới sau khi ban hành, việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát là rất quan trọng, vì vậy đề xuất Bộ Công an tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công an đơn vị, địa phương để đảm bảo hiệu quả của Thông tư và khắc phục những khó khăn, tồn tại dự báo sẽ gặp phải trong quá trình thực hiện.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Bố cục

Dự thảo Thông tư gồm 3 Chương, 26 Điều, quy định về những nội dung sau:

- Chương I (04 điều từ Điều 1 đến Điều 4): Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Nguyên tắc chung.

- Chương II (6 mục, 19 điều từ Điều 5 đến Điều 23):

+ Mục 1 (Điều 5 và Điều 6): Nội dung phạm vi phân cấp; Thẩm quyền quyết định, thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng.

+ Mục 2 (Điều 7): Trình tự, thủ tục quy hoạch chi tiết dự án an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước.

+ Mục 3 (04 điều từ Điều 8 đến Điều 11): Thẩm định dự án.

+ Mục 4 (07 điều từ Điều 12 đến Điều 18): Thẩm quyền, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt.

+ Mục 5 (Điều 19 và Điều 20): Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

+ Mục 6 (03 điều từ Điều 21 đến Điều 23): Trách nhiệm của công an đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Chương III (03 điều từ Điều 24 đến Điều 26): Điều khoản thi hành.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

2.1. Quy định chung

2.1.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc chung (Chương I).

- Dự thảo thông tư trên cơ sở kế thừa một số nội dung còn phù hợp của Thông tư số 07 trong đó có bổ sung thêm quy định về trình tự, thủ tục thực hiện quy hoạch chi tiết dự án an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước (Điều 1).

- Đối tượng áp dụng (Điều 2): Giữ nguyên theo Thông tư số 07.

- Giải thích từ ngữ (Điều 3): dự thảo Thông tư đã bổ sung giải thích từ ngữ để thống nhất cách hiểu, trong đó có một điểm mới là Cơ quan tổ chức lập quy hoạch chi tiết dự án an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước là cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hoặc chủ đầu tư dự án; Bỏ định nghĩa Người được ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng vì nội dung chủ yếu của Thông tư là phân cấp không còn nội dung ủy quyền.

- Bổ sung thêm quy định chung (Điều 4) là: Cơ bản giữ nguyên theo Thông tư số 07.

2.2. Phạm vi phân cấp, ủy quyền (Điều 5)

Dự thảo đã tăng mức độ phân cấp từ các dự án có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ lên thành các dự án đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 90 tỷ và phân cấp phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình đối với các dự án do Bộ Công an quyết định đầu tư, cụ thể:

- Phân cấp Công an đơn vị, địa phương trực thuộc Bộ Công an là đơn vị dự toán cấp 2, cấp 3 quyết định đầu tư đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 90 tỷ đồng (bao gồm cả dự án thành phần, tiểu dự án có tổng mức đầu tư dưới 90 tỷ đồng), dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an cấp xã.

- Phân cấp Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 18 dự thảo Thông tư.

2.3. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư (Điều 6)

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định chủ trương đầu tư các dự án sau:

a) Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật Đầu tư công có sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Công an quản lý.

b) Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật Đầu tư công của Công an đơn vị, địa phương sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an quản lý dành để đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP.

2.4. Trình tự, thủ tục quy hoạch chi tiết dự án an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước (Điều 7)

- Quy định việc lập Quy hoạch chi tiết đối với dự án an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước (bao gồm cả quy hoạch chi tiết điều chỉnh) được lập theo quy trình rút gọn không phân biệt quy mô diện tích sử dụng đất của dự án.

- Việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng của dự án có thể thực hiện trước khi phê duyệt dự án đầu tư hoặc đồng thời với việc phê duyệt dự án đầu tư.

- Quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, quy hoạch tổng mặt bằng.

- Việc phân cấp phê duyệt cũng như phối hợp thực hiện đối với các Quy hoạch chi tiết đối với dự án an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt dự án và quyết định đầu tư (trừ dự án được quy định tại khoản 5 Điều dự thảo Thông tư).

2.5. Về thẩm định dự án (04 điều từ Điều 8 đến Điều 11)

Trong mục này đã quy định rõ thẩm quyền và nội dung thẩm định, hồ sơ trình thẩm định và trình tự thẩm định.

2.6. Về thẩm quyền, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt (07 điều từ Điều 12 đến Điều 18)

Trong mục này đã quy định rõ thẩm quyền phê duyệt, thẩm quyền và nội dung thẩm định, hồ sơ trình thẩm định và trình tự lập và thẩm định thiết kế xây dựng.

2.7. Về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Điều 19 và Điều 20)

Trong mục này đã quy định rõ thẩm quyền, nội dung và trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

2.8. Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị (Điều 21 đến Điều 23)

Nội dung mục này cơ bản giữ nguyên theo Thông tư số 07, bổ sung thêm quy định tại các khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 21 về trách nhiệm của H02.

2.9. Về điều khoản thi hành (Chương III, Điều 24 đến Điều 26)

Nội dung cơ bản giữ nguyên theo Thông tư số 07; Điều chỉnh nội dung quy định về hiệu lực thi hành cho phù hợp về thời gian và nội dung về việc thay thế Thông tư số 07.

Kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, duyệt, ký ban hành Thông tư./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thứ trưởng Đặng Hồng Đức (để báo cáo); - Lưu: VT. | CỤC TRƯỞNG Thiếu tướng Hà Văn Tuyên |
| --- | --- |